Temeljem članka 50. Statuta Općine Sveti Ivan Žabno („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 4/21) i članka 66. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj [68/18](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=35769), [110/18](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=35765), [32/20](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=43441), dalje u tekstu: Zakon) općinski načelnik Općine Sveti Ivan Žabno 11. prosinca 2023. donosi

**ANALIZU I VREDNOVANJE UČINAKA UPRAVLJANJA KOMUNALNOM INFRASTRUKTUROM ZA 2022. GODINU**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Opis aktivnosti** | **Odgovorno tijelo/pravna osoba** | **Rok** | **Dokumenti/akti** | **Izvršeno DA/NE/PROVOĐENJE TIJEKOM 2022.**  | **Kriterij /pokazatelj učinkovitosti** | **Cilj/ Utjecaj na lokalnu zajednicu** | **Prijedlog/mjere za unapređenje aktivnosti** |
| Donošenje godišnjeg Programa građenja komunalne infrastrukture i Programa održavanja komunalne infrastrukture | Općinsko vijeće na prijedlog općinskog načelnika | Istovremeno sa donošenjem Plana Proračuna za narednu proračunsku godinu | Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture; Program održavanja komunalne infrastrukture | DA | Program građenja i Program održavanja komunalne infrastrukture mora sadržavati elemente određeni Zakonom o komunalnom gospodarstvu, uključujući opseg obavljenih poslova održavanja te izvore financiranja iz kojih je komunalna infrastruktura građena i održavana | Načela propisana odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu (čl. 4. Zakona) | **Uvesti sve elemente određene Zakonom u sadržaj Programa gradnje i Programa održavanja komunalne infrastrukture**  |
| Donošenje Izvješća o izvršavanju Programa građenja komunalne infrastrukture i Izvješća o izvršavanju Programa održavanja komunalne infrastrukture | Općinski načelnik podnosi Općinskom vijeću na usvajanje izvješća o izvršenju Programa građenja i Programa održavanja komunalne infrastrukture za prethodnu kalendarsku godinu | Izvješća se podnose istodobno s izvješćem o izvršenju proračuna općine | Izvješće o izvršavanju Programa građenja komunalne infrastrukture/Odluka o prihvaćanju Izvješća; Izvješće o izvršavanju Programa održavanja komunalne infrastrukture/Odluka o prihvaćanju Izvješća | Izvješća će općinski načelnik podnijeti Općinskom vijeću istodobno s izvješćem o izvršenju proračuna općine (čl. 71. i čl. 74. Zakona) najkasnije do 01. lipnja tekuće godine za prethodnu godinu (čl. 16.  | Izvješća o izvršavanju Programa građenja i Programa održavanja komunalne infrastrukture moraju sadržavati sve elemente određene Zakonom o komunalnom gospodarstvu koji su propisani i kod izrade Programa gradnje i Programa održavanja komunalne infrastrukture, uključujući opseg obavljanja poslova održavanja te izvore financiranja iz kojih je komunalna infrastruktura građena i održavana. Kod značajnijeg odstupanja ostvarenih rashoda za građenje/održavanje kom. infrastrukture u odnosu na planirane, navesti obrazloženje za odstupanje | Načela propisana odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu (čl. 4. Zakona). Potpuna obaviještenost Općinskog vijeća i javnosti o upravljanju komunalnom infrastrukturom. | **Uvesti u izvješća:****- sve elemente određeni za izradu Programa gradnje i Programa održavanja komunalne infrastrukture,** **- opseg obavljanja poslova održavanja,** **- izvore financiranja,****- obrazloženje za odstupanje kod značajnijeg odstupanja ostvarenih rashoda u odnosu na planirane** |
| Evidentiranje i redovito ažuriranje komunalne infrastrukture | Jedinstveni upravni odjel | Tijekom godine | Registar komunalne infrastrukture. | PROVOĐENJE TIJEKOM 2022. | Kontinuirano nadopunjavanje podataka o evidentiranoj komunalnoj infrastrukturi te kontinuirano unošenje podataka o neevidentiranoj komunalnoj infrastrukturi u Registru komunalne infrastrukture (inventurni broj, naziv, kat.čestica, vlasništvo, status, dozvola, provedba u zk i katastru)  | Potpuno evidentiranje komunalne infrastrukture | **Potrebno je ažurirati registar komunalne infrastrukture, povezati ga s drugim evidencijama.** |
| Poduzimanje aktivnosti radi upisa komunalne infrastrukture u zemljišne knjige te njihovo evidentiranje u katastru | Općinski načelnik i Jedinstveni upravni odjel | Tijekom godine kontinuirano, sukladno proračunskim mogućnostima | Geodetski elaborati izvedenog stanja komunalne infrastrukture | PROVOĐENJE TIJEKOM 2022.G. | Kontinuirano pribavljanje geodetskih elaborata izvedenog stanja komunalne infrastrukture, te njihovo dostavljanje nadležnom sudu i katastru radi upisa.  | Provedba upisa geodetskih elaborata kod nadležnog suda (zemljišnoknjižni sud) i evidentiranje elaborata u katastru. | **NEMA** |
| Vođenje analitičke evidencije komunalne infrastrukture | Jedinstveni upravni odjel | Tijekom godine kontinuirano | Analitička evidencija komunalne infrastrukture | PROVOĐENJE TIJEKOM 2022.G. | Nabavna, otpisana i sadašnja vrijednost svake komunalne infrastrukture/građevine/uređaja | Vođenje analitičke knjigovodstvene evidencije cjelokupne komunalne infrastrukture u skladu s odredbama Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu | **NEMA** |
| Vođenje popisnih lista za komunalnu infrastrukturu | Jedinstveni upravni odjel | Tijekom godine kontinuirano | Popis imovine i obaveza  | PROVOĐENJE TIJEKOM 2022.G. | Kontinuirano unositi podatke o građevinama komunalne infrastrukture u popisne liste | Popis imovine i obaveza krajem godine sadrži podatke o građevinama komunalne infrastrukture i podatke o drugoj dugotrajnoj imovini, pojedinačno u naturalnim i novčanim izrazima u skladu s odredbama Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu  | **NEMA** |
|  Održavanje nerazvrstanih cesta | OKP Park na temelju Odluke o povjeravanju komunalnih djelatnosti na području Općine Sveti Ivan Žabno | Tijekom godine kontinuirano | Odluka o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti na području Općine Sveti Ivan Žabno | PROVOĐENJE TIJEKOM 2022. | U 2022. godini izvedeni su radovi na održavanju nerazvrstanih cesta, održavanje šljunčanih cesta u dužini održavanje šljunčanih cesta u dužini 15.000 m na cijelom području Općine i to Cirkvena kroz Pavličku ulicu prema Hrsovu, Dragdol prema Glogu, Dragdol prema Selišću, Carova prema Selišću, Hrsovo uz Heraka prema Velikoj uz pravoslavno groblje Lazinac, Kenđelovec kod ciglane prema pruzi, Markovac- Krčevina-Topolik- Kraljica – Bunjak, Ladinec ( od Štefuna prema Ugljenari) uz Kolarića prema Krsniku, Cirkvensko Brdo od Žegera prema crkvi, Cepidlak od Novaka prema rijeci Velikoj, od Obajgora prema mostu na rijeci Velikoj. U Svetom Petru Čvrstecu Crlenjaki prema mostu rijeke Velike, Jakčini ispod Košćaka, Ervišci, Bukovina, Pašinci, Jambrušići prema kletima, Bušići prema Križnom Drvetu, Kemenovići prema Čordašu, Štefanci prema šumi, Čeredari prema Grabrovcu, Kemenovići prema Jakčinima, Rašćani prema Osuđevu, Na području Treme; Budilovo prema Višnjici, Brestaki prema Lanišću dva puta, Gornje Selo prema Štefancima, Vražje Oko prema Dvorišću, Medačevo prema Višnjici, Grubiševo, Brezovljani uz Kauzlarića, Brezovljani Jošje, Brezovljani prema Remetincu, Šofić prema šumi uključujući i svu opremu, uređaje i instalacije, sa svrhom održavanja prohodnosti i tehničke ispravnosti cesta i prometne sigurnosti na njima - redovno održavanje, kao i mjestimičnog poboljšanja elemenata ceste, osiguravanja sigurnosti i trajnosti ceste i cestovnih objekata i povećanja sigurnosti prometa - izvanredno održavanje i obavljanje svih drugih radova održavanja u skladu s propisima kojima je uređeno održavanje cesta) | Sigurnost prometa i bolja uporabljivost cesta | **NEMA** |
| Izgradnja nerazvrstanih cesta | OKP Park na temelju Odluke o povjeravanju komunalnih djelatnosti na području Općine Sveti Ivan Žabno | Tijekom godine | Odluka o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti na području Općine Sveti Ivan Žabno | PROVOĐENJE TIJEKOM 2022.G.  | Nerazvrstane ceste * 1. 1. NC32 Ledine u dužini 500 m

 izgradnja na uređenom dijelu građevinskog područja. 1.1.2. NC26 put u selu Tkalčec u dužini 100 m,  izgradnja na uređenom dijelu građevinskog područja. 1.1.3. NC18 Markovac (od glavne ceste do Bošnjaka) u dužini 500 m ,izgradnja na uređenom dijelu građevinskog područja . 1.1.4. NC58 Trema Dvorišće (Maksići) u dužini 500 m,  izgradnja na neuređenom dijelu građevinskog područja. 1.1.5. NC91 Sveti Ivan Žabno-A.G. Matoša u dužini 130 m, izgradnja na uređenom dijelu građevinskog područja.  | Izgrađeno je 1.730 m nerazvrstane ceste i osigurana je veća sigurnost prometovanja vozilima i bolja povezanost naselja. | **NEMA** |
| Održavanje čistoće javnih površina | OKP Park na temelju Odluke o povjeravanju komunalnih djelatnosti na području Općine Sveti Ivan Žabno | Tijekom godine po potrebi | Odluka o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti na području Općine Sveti Ivan Žabno | PROVOĐENJE TIJEKOM 2022. | Tijekom 2022. godine vršeni su prema potrebi radovi čišćenja snijega na javnim površinama na području Općine Sveti Ivan Žabno u dužini 30 000m. | Osiguravanje prohodnosti cesta i sigurnosti prometovanja vozila. | **NEMA** |
|  Održavanje javnih zelenih površina | OKP Park na temelju Odluke o povjeravanju komunalnih djelatnosti na području Općine Sveti Ivan Žabno | Tijekom 2021. godine prema potrebi. | Odluka o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti na području Općine Sveti Ivan Žabno | PROVOĐENJE TIJEKOM 2022.G. | Tijekom 2022. godine vršeni su prema potrebi radovi na uređenju i održavanju parka i postojećeg bunara ispred škole, crkve i Općine u dužini 6000 m², javnih i zelenih površina oko crkve u naselju Sveti Petar Čvrstec površine 3000 m², održavanje površine oko vage u naselju Sveti Petar Čvrstec površine 1.000,00 m², košnja trave prema potrebi, održavanje zelenila i zamjena dotrajalih sadnica u parku u naselju Sveti Ivan Žabno, ispred crkve, škole te ispred zgrade na Trgu Karla Lukaša 1 u dužini 6000 m².  | Redovito održavanje javnih zelenih površina, njega drveća i ukrasnog bilja s ciljem čistog i zdravog okoliša. |  |
| Održavanje i rekonstrukcija javne rasvjete | Pravna osoba na temelju ugovora o povjeravanju komunalnih djelatnosti | Tijekom godine kontinuirano | Ugovor o održavanju javne rasvjete na području Općine Sveti Ivan Žabno na razdoblje od jedne godine | PROVOĐENJE TIJEKOM 2022. | Tijekom 2022. vršena je izgradnja javne rasvjete u Šofićima odvojak Čubrić i Rašćani Mihin u uređenom dijelu građevinskog područja i rekonstrukcija javne rasvjete na području Općine Sveti Ivan Žabno u sljedećim naseljima i ulicama:2.2. Zamjena starih lampi s led lampama na području Škrinjara u Brdu (7 komada), Škrinjari- Predavec (14 komada), Predavec iza Kreše (3 komada) u Markovcu Križevačkom Burići (3 komada), u Hrsovu prema Željezničkoj i Kišu (2 komada) u Cirkveni ( 35 komada) u Ladincu 53 komada, u Cepidlaku na glavnoj cesti (26 komada), na području Svetog Petra Čvrsteca u Ervišcima (22 komada), u Štefancima (13 komada) u Damjanima (13 komada), i u Čeredarima (4 komada), na području Treme u Budilovu (40 komada), u Cirkvenskom Brdu (32 komada), u Novom Glogu (26 komada).  | Redovito javne rasvjete, instalacija javne rasvjete s ciljem osiguravanja osnovnog životnog standarda mještana. | Potrebno je sklopiti novi Ugovor o održavanju javne rasvjete na području Općine Sveti Ivan Žabno na razdoblje od godinu dana. |

Ova Analiza i vrednovanje učinaka upravljanja komunalnom infrastrukturom objavit će se na mrežnoj stranici Općine Sveti Ivan Žabno.

 OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE SVETI IVAN ŽABNO

KLASA: 363-01/23-01/01

URBROJ: 2137-19-01/1-23-1

Sveti Ivan Žabno, 11. prosinca 2023.

 OPĆINSKI NAČELNIK:

 Nenad Bošnjak