Na temelju članka 30. stavka 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine» broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03. - pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14. i 36/15), članka 33. stavka 13. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ 94/13) i članka 30. Statuta Općine Sveti Ivan Žabno («Službeni glasnik Koprivničko- križevačke županije» broj 10/13), Općinsko vijeće Općine Sveti Ivan Žabno na 17. sjednici održanoj 15. prosinca 2015. donijelo je

**PROGRAM**

**gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture**

**na području Općine Sveti Ivan Žabno u 2016. godini**

I.

Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Sveti Ivan Žabno u 2016. godini (u daljnjem tekstu: Program) utvrđuje se gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture i građevina za gospodarenje komunalnim otpadom na području Općine Sveti Ivan Žabno u 2016. godini (u daljnjem tekstu: Općina).

Program sadrži:

- opis poslova s procjenom troškova za gradnju pojedinih objekata i uređaja, te za nabavu

opreme,

 - iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja djelatnosti.

II.

Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture, te nabava opreme i predviđeni

troškovi utvrđuju se za objekte i uređaje komunalne infrastrukture za slijedeće komunalne djelatnosti:

 1. nerazvrstane ceste,

 2. javnu rasvjetu,

 3. građevine za gospodarenje komunalnim otpadom.

III.

 Programiranje poslova gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, te nabava opreme i predviđeni troškovi utvrđuju se zajednički za pripremu zemljišta za izgradnju komunalnih objekata i uređaja, (rješavanje imovinsko-pravnih poslova, ishođenja građevinskih dozvola, nadzor, projektna dokumentacija), izgradnju, te investicijsko održavanje kapitalnih objekata prema djelatnosti za pojedine objekte.

1. Nerazvrstane ceste

1.1. Rekonstrukcija i izgradnja cesta na području Općine Sveti Ivan Žabno:

* 1. 1.Cirkvensko Brdo 250.000,00 kuna,

1.1.2. Hrsovo 220.000,00kuna,

1.1.3.Trema 20.000,00 kuna,

1.1.4.Sveti Ivan Žabno – kružni tok 10.000,00 kuna.

2. Javna rasvjeta

2.1. Rekonstrukcija javne rasvjete na području Općine 200.000,00 kuna.

3. Građevine za gospodarenje komunalnim otpadom

3.1. Radovi na izvođenju sanacije odlagališta komunalnog

 otpada „Trema-Gmanje“ 10.000,00 kuna.

 Ukupno: 710.000,00 kuna.

IV.

 Za financiranje ostvarivanja ovog Programa prema procijenjenim troškovima utvrđuju se financijska sredstva prema izvorima u sljedećim svotama:

1. Prihod od komunalnog doprinosa 57,000,00 kuna,

2. Prihod od šumskog doprinosa 64.000,00 kuna,

3. Kapitalna pomoć iz Proračuna Koprivničko-križevačke

 županije za 2016. godinu 150.000,00 kuna,

4. Kapitalne pomoći iz državnog proračuna RH temeljem prijenosa EU sredstava 200.000,00 kuna,

5. Proračun Općine Sveti Ivan Žabno za 2016. godinu 239.000,00 kuna,

 Ukupno: 710.000,00 kuna.

V.

 Ovaj Program objavit će se u «Službenom glasniku Koprivničko- križevačke županije», a stupa na snagu 1. siječnja 2016. godine.

OPĆINSKO VIJEĆE

OPĆINE SVETI IVAN ŽABNO

KLASA: 363-02/15-03/03

URBROJ: 2137/19-02/1-15-1

Sveti Ivan Žabno, 15. prosinca 2015.

 PREDSJEDNICA:

 Dunja Trakoštanec Jokić