Na temelju članka 30. stavka 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine» broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03. - pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14. i 36/15), članka 33. stavka 13. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ 94/13) i članka 30. Statuta Općine Sveti Ivan Žabno («Službeni glasnik Koprivničko- križevačke županije» broj 10/13), Općinsko vijeće Općine Sveti Ivan Žabno na 22. sjednici održanoj 12. prosinca 2016. donijelo je

**PROGRAM**

**gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture**

**na području Općine Sveti Ivan Žabno u 2017. godini**

I.

Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Sveti Ivan Žabno u 2017. godini (u daljnjem tekstu: Program) utvrđuje se gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture i građevina za gospodarenje komunalnim otpadom na području Općine Sveti Ivan Žabno u 2017. godini (u daljnjem tekstu: Općina).

Program sadrži:

- opis poslova s procjenom troškova za gradnju pojedinih objekata i uređaja, te za nabavu

opreme,

- iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja djelatnosti.

II.

Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture, te nabava opreme i predviđeni

troškovi utvrđuju se za objekte i uređaje komunalne infrastrukture za slijedeće komunalne djelatnosti:

1. nerazvrstane ceste,

2. javnu rasvjetu,

3. građevine za gospodarenje komunalnim otpadom.

III.

Programiranje poslova gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, te nabava opreme i predviđeni troškovi utvrđuju se zajednički za pripremu zemljišta za izgradnju komunalnih objekata i uređaja, (rješavanje imovinsko-pravnih poslova, ishođenja građevinskih dozvola, nadzor, projektna dokumentacija), izgradnju, te investicijsko održavanje kapitalnih objekata prema djelatnosti za pojedine objekte.

1. Nerazvrstane ceste

1.1. Rekonstrukcija i izgradnja cesta na području Općine 1.760.000,00 kuna.

2. Javna rasvjeta

2.1. Rekonstrukcija javne rasvjete na području Općine 150.000,00 kuna.

3. Građevine za gospodarenje komunalnim otpadom

3.1. Radovi na izvođenju sanacije odlagališta komunalnog

otpada „Trema-Gmanje“ 10.000,00 kuna.

Ukupno: 1.920.000,00 kuna.

IV.

Za financiranje ostvarivanja ovog Programa prema procijenjenim troškovima utvrđuju se financijska sredstva prema izvorima u sljedećim svotama:

1. Prihod od komunalnog doprinosa 60.000,00 kuna,

2. Prihod od šumskog doprinosa 150.000,00 kuna,

3. Kapitalna pomoć iz Proračuna Koprivničko-križevačke

županije za 2016. godinu 229.864,00 kuna,

4. Kapitalne pomoći iz Državnog proračuna RH temeljem prijenosa EU sredstava 800.000,00 kuna,

5. Proračun Općine Sveti Ivan Žabno za 2017. godinu 680.136,00 kuna,

Ukupno: 1.920.000,00 kuna.

V.

Ovaj Program objavit će se u «Službenom glasniku Koprivničko- križevačke županije», a stupa na snagu 1. siječnja 2017. godine.

OPĆINSKO VIJEĆE

OPĆINE SVETI IVAN ŽABNO

KLASA: 363-02/16-03/01

URBROJ: 2137/19-02/1-16-1

Sveti Ivan Žabno, 12. prosinca 2016.

PREDSJEDNICA:

Dunja Trakoštanec Jokić