Na temelju članka 72., stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18. i 110/18.- Odluka Ustavnog suda RH) i članka 30. Statuta Općine Sveti Ivan Žabno („Službeni glasnik Koprivničko- križevačke županije“ broj 10/13. i 2/18), Općinsko vijeće Općine Sveti Ivan Žabno na 18. sjednici održanoj 28. studenoga 2019. donijelo je

**PROGRAM**

**održavanja komunalne infrastrukture**

**na području Općine Sveti Ivan Žabno u 2020. godini**

I.

 Programom održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Sveti Ivan Žabno u 2020. godini (u daljnjem tekstu: Program) utvrđuje se opis i opseg poslova na održavanju komunalne infrastrukture s procjenom pojedinih poslova za komunalne djelatnosti za koje se sredstva osiguravaju iz Proračuna Općine Sveti Ivan Žabno za 2020. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) te iskaz financijskih sredstava i izvori financiranja potrebni za ostvarivanje Programa na području Općine Sveti Ivan Žabno u 2020. godini (u daljnjem tekstu: Općina).

II.

 Ovaj Program obuhvaća sljedeće komunalne djelatnosti:

1. Održavanje čistoće javnih površina,

 2. Održavanje javnih zelenih površina,

1. Održavanje nerazvrstanih cesta,
2. Održavanje javne rasvjete.

 1. Održavanje čistoće javnih površina

 Opis i opseg poslova: čišćenje snijega na javnim površinama na području Općine Sveti Ivan Žabno površine u dužini 30 000 m.

 Sredstva za izvršenje radova iz ove točke predviđena su u svoti 50.000,00 kuna, a osigurat će se iz sredstava komunalne naknade u iznosu 50.000,00 kuna.

 2. Održavanje javnih zelenih površina

 Opis i opseg poslova: uređenje i održavanje parka i postojećeg bunara ispred škole, crkve i Općine u dužini 6000 m², javnih i zelenih površina oko crkve u naselju Sveti Petrar Čvrstec površine 3000 m², održavanje površine oko vage u naselju Sveti Petar Čvrstec površine 1.000,00 m², košnja trave prema potrebi, održavanje zelenila i zamjena dotrajalih sadnica u parku u naselju Sveti Ivan Žabno, ispred crkve, škole te ispred zgrade na Trgu Karla Lukaša 1 u dužini 6000 m².Održavanje i košnja katoličkog groblja površine 11 700 m² te pravoslavnog groblja u naselju Sveti Ivan Žabno površine 1200m², održavanje i košnja groblja u naselju Cirkveni površine 8000 m² i groblja u naselju Tremi površine 5600 m².

Sredstva za izvršenje radova iz ove točke predviđena su u svoti 250.000,00 kuna, a osigurat će se iz sredstava komunalne naknade u iznosu 250.000,00 kuna.

3. Održavanje nerazvrstanih cesta

Opis i opseg poslova: održavanje šljunčanih cesta u dužini 12.000 m na cijelom području Općine i to Čvrstec- Kemenovići, Ladinec ( od Štefuna prema Ugljenari), Markovac Križevački (Krčevina Toplik), Hrsovo (odvojak ispod groblja), Osuđevo ( odvojak prema Rašćanima), Budilovo ( odvojak prema Višnjici), Vražje Oko -Cirkvena (odvojak prema Hrsovu), Cirkvena-Dragdol-Hrsovo odvojak uz Heraka prema šumi Velika, Trema Medačevo uz Bugarina, Cirkvensko Brdo od Žegera prema crkvi, Jakčini ispod Koščaka, Jambrušići prema kletima, Staro Brdo, Kaniža prema Jakčinima uključujući i svu opremu, uređaje i instalacije, sa svrhom održavanja prohodnosti i tehničke ispravnosti cesta i prometne sigurnosti na njima - redovno održavanje, kao i mjestimičnog poboljšanja elemenata ceste, osiguravanja sigurnosti i trajnosti ceste i cestovnih objekata i povećanja sigurnosti prometa - izvanredno održavanje i obavljanje svih drugih radova održavanja u skladu s propisima kojima je uređeno održavanje cesta)

 Sredstva za izvršenje radova iz ove točke predviđena su u svoti 300.000,00 kuna, a osigurat će se iz sredstava komunalne naknade u iznosu 190.000,00 kuna, naknade iz postupka nezakonito izgrađenih zgrada u iznosu 50.000,00 kuna i zakupa i prodaje poljoprivrednog zemljišta u iznosu 60.000,00 kuna.

 4. Održavanje javne rasvjete

 Opis i opseg poslova: trošak potrošnje električne energije za rasvjetljavanje javnih putova, površina i cesta, usluga održavanja javne rasvjete te tekuće održavanje koje podrazumijeva upravljanje i održavanje instalacija javne rasvjete izmjenom postojećih neispravnih armatura i stavljanje ispravnih te dekorativna rasvjeta.

Sredstva za izvršenje radova iz ove točke predviđena su u svoti 190.000,00 kuna, a osigurat će se iz sredstava komunalne naknade u iznosu 190.000,00 kuna.

III.

 Za veći opseg radova i preostale radove koje će biti nužno izvršiti na održavanju komunalne infrastrukture na području Općine, a koji nisu predviđeni ovim Programom sredstva će se osigurati u Proračunu.

IV.

 Komunalne djelatnosti iz točke II. podtočke 1., 2., 3. ovog Programa obavljat će Općinsko komunalno poduzeće „PARK“ d.o.o. u okviru mogućnosti, raspoložive mehanizacije i zaposlenika, a komunalna djelatnost iz točke II. podtočke 4. povjerit će se pravnim i fizičkim osobama.

V.

 Dinamiku radova na izvršenju ovog Programa utvrdit će općinski načelnik Općine Sveti Ivan Žabno.

VI.

 Ovaj Program primjenjivat će se u pojedinim naseljima prema visini prikupljenih sredstava od komunalne naknade.

VII.

 Ovaj Program objavit će se u «Službenom glasniku Koprivničko-križevačke županije», a stupa na snagu 1. siječnja 2020. godine.

OPĆINSKO VIJEĆE

OPĆINE SVETI IVAN ŽABNO

KLASA: 363-03/19-04/03

URBROJ: 2137/19-02/1-19-1

Sveti Ivan Žabno, 28. studenoga 2019.

 PREDSJEDNIK:

 Krešimir Habijanec